План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2015 год | План на 2016 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога К 14 - Новоиушино | км 0+000- -км 8+000 | краевой бюджет | 10841,0 | 3275,0 | 3603,0 | 3963,0 | 2015-2017годы | Устройство ШПО 8,0км с локальным ремонтом участков |
| 2 | Автомобильная дорога Аксеново-Антипино-Бураново | км 11+900- -км 15+900; | краевой бюджет | 15055,0 | 4550,0 | 5005,0 | 5500,0 | 2015-2017годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 3 | Автомобильная дорога К 14 - Новоиушино | км 8+500- км 16+500 | краевой бюджет | 11585,0 | 3500,0 | 3850,0 | 4235,0 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 4 | Автомобильная дорога Подъезд к с.Шумиха | 0+900 – 2+100; 3+200 – 5+100; 7+300 – 8+900 | краевой бюджет | 17689,0 | 4900,0 | 4900,0 | 8069 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 5 | Автомобильная дорога Тогул - Титово | 1+800 – 2+700; 3+200 – 5+300 | краевой бюджет | 11289 | 3763 | 3763 | 3763 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 6 | Автомобильная дорога Старый Тогул – Топтушка | 2+000 – 4+100; 16+000 - 17+300 | краевой бюджет | 12795 | 4265,0 | 4265,0 | 4265,0 | 2015-2017 годы | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | с.Антипино | местный бюджет | 1315,0 | 164,0 | 1151,0 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт дорог |
| 8 | Автомобильные дороги местного значения | с. Колонково | местный бюджет | 122,0 | 54,0 | 68,0 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт дорог |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения | с. Топтушка | местный бюджет | 653,0 | 280,0 | 373,0 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт дорог |
| 10 | Автомобильные дороги местного значения | с. Новоиушино | местный бюджет | 617,0 | 264,0 | 353,0 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт дорог |
| 11 | Автомобильные дороги местного значения | с. Тогул | местный бюджет | 3652,0 | 1565,0 | 2087,0 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт дорог |
| 12 | Автомобильные дороги местного значения | с.Титово | местный бюджет | 107,0 | 50,0 | 57,0 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт дорог |
| 13 | Автомобильные дороги местного значения | с. Старый Тогул | местный бюджет | 2632,0 | 1128,0 | 1504,0 | 0 | 2015-2017 годы | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2015 год | План на 2016 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Котельная «Старый Тогул» | с. Старый Тогул, ул. Садовая, 46 | внебюджетные средства | 114,0 | 114,0 | 0 | 0 | 2015 год | Ремонт котлов |
| 2.1.2 | Котельная «Детский сад» | с. Тогул, ул. Пролетарская, 29 | внебюджетные средства | 600 | 250 | 350 | 0 | 2015-2016 годы | Ремонт кровли здания котельной |
| 2.1.3 | Котельная МКОУ «Бурановская ООШ» | с. Бураново, ул. Молодежная, 4 | бюджетные средства | 280 | 0 | 280 | 0 | 2016 год | Замена котла на новый |
| 2.1.4 | Тепловые сети котельной «Центральная» | с. Тогул | внебюджетные средства | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 2015 год | Замена отдельных участков 150м, ремонт, утепление |
| 2.1.5 | Тепловые сети | с. Тогул | внебюджетные средства | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 2016 год | Замена трассы, теплоизоляция 100 м |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция водопроводных сетей | с.Тогул | бюджетные средства | 3500 | 0 | 1750,0 | 1750,0 | 2016-2017 годы | Изготовление ПСД на реконструкцию водопровода в с.Тогул |
| 2.2.2 | Реконструкция водопроводных сетей | с.Тогул | внебюджетные средства | 180 | 60,0 | 70 | 50,0 | 2015-2017 годы | Замена участков сети, водоразборных колонок, ремонт колодцев |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Освоено в 2014 году | План на 2015 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт Тогульской основной общеобразовательной школы | с.Тогул | Краевой, местный бюджет | 2106 | 0 | 0 | 2106 | 2016 год | Капитальный ремонт |
| 2 | Обустройство спортивных площадок в с.Тогул | с. Павловск | Федеральный, краевой , местный бюджеты | 5299 | 0 | 5299 | 0 | 2013-2015 годы | Обустройство |
| 3 | Строительство лыжной базы | с. Тогул | Краевой, местный бюджет | 700 | 700 | 0 | 0 | 2015-2017 годы | Строительство объекта |
| 4 | Капитальный ремонт Тогульской СОШ и интерната | С.Тогул | Краевой, местный бюджет | 77900 | 27073 | 25000 | 25827 | 2015-2017 год | Капительный ремонт |
| 5 | Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» | С.Тогул | Краевой, местный бюджеты | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2016год | Капительный ремонт |
| 6 | Уличное освещение | сАнтипино | Местный бюджет | 527,2 | 0 | 527,2 | 0 | 2015год | 67фонарей. |
| 7 | Уличное освещение | С.Бураново | Местный бюджет | 118 | 0 | 118 | 0 | 2015год | 15 фонарей |
| 8 | Уличное освещение | С.Колонково | Местный бюджет | 141,6 | 0 | 141,6 | 0 | 2015год | 18 фонарей |
| 9 | Уличное освещение | С.Старый Тогул | Местный бюджет | 467 | 0 | 467 | 0 | 2015год | 40 фонарей |
| 10 | Уличное освещение | С.Новоиушино | Местный бюджет | 70 | 0 | 70 | 0 | 2015год | 10 фонарей |
| 11 | Уличное освещение | С.Топтушка | Местный бюджет | 65 | 0 | 65 | 0 | 2015год | 8 фонарей |