ТАБЛИЦА 1

Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Тогульский район

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации, годы | Объем инвестиций, тыс. рублей | Исполнитель/координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового здания МКОУ «Тогульская ООШ» | 2021-2023 | 200000,0 | Администрация Тогульского района | Введение 140 новых мест для учащихся с 1 по 9 классы, перевод учащихся из ветхого здания в новое здание, отвечающее современным требованиям |
| 2 | Строительство ФАПа в с.Новоиушино | 2023 | 20000,0 | Администрация Тогульского района | Снижение заболеваемости населения |
| 3 | Строительство ФАПа в с. Бураново | 2023 | 20000,0 | Администрация Тогульского района | Снижение заболеваемости населения |
| 4 | Строительство модульного дома культуры в с.Антипино | 2024-2025 | 25000,0 | Администрация Тогульского района | Улучшение условий для оказания услуг населению |
| 5 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Антипино | 2025 | 80000,0 | Администрация Тогульского района, Администрация Антипинского сельсовета | Обеспечение населения села спортивными объектами |
| 6 | Строительство детской оздоровительной площадки в с. Бураново Тогульского района | 2021 | 1000,0 | Администрация Тогульского района, Администрация Антипинского сельсовета | Создание условий для массового отдыха населения |
| 7 | Строительство детской оздоровительной площадки в с. Антипино Тогульского района | 2021 | 1000,0 | Администрация Тогульского района, Администрация Антипинского сельсовета | Создание условий для массового отдыха населения |
| 8 | Строительство детской оздоровительной площадки в с. Старый Тогул Тогульского района | 2022 | 1000,0 | Администрация Тогульского района, Администрация Старотогульского сельсовета | Создание условий для массового отдыха населения |
| 9 | Строительство цеха переработки мяса | 2015-2021 | 200000,0 | АО «Антипинское» | Расширение рынка сбыта продукции |