Оценка эффективности муниципальной программы

"Поддержка и развитие  информационных технологий, обеспечение информационной безопасности Администрации Тогульского района" на 2018 – 2024 годы за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность средствами антивирусной защиты | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обновление парка компьютерной и оргтехники | % | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Заражение компьютерными вирусами, шпионскими или вредоносными программами | штук | 10 | 10 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/3) х (100+100+100)= 100 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2018 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 год МБ | 49,0 | 29,0 | 59 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 59 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обновление парка компьютерной и оргтехники (замена устаревшей, вышедшей из строя техники, техническое обслуживание) | 1 |
| 2 | Приобретение и сопровождение лицензионного антивирусного программного обеспечения (обеспечение целостности программных продуктов, автоматизация рабочего процесса, соблюдение авторских прав) | 1 |
| 3 | Поддержка прикладных программных продуктов, (создание резервных копий, обновление информационных баз) | 1 |
| 4 | Организация совещаний, семинаров по вопросам информационной безопасности, обучение компьютерной грамотности | 0 |
| 5 | Развитие и обеспечение деятельности в сфере компьютерных технологий, автоматизация рабочего процесса | 1 |

Расчет (Mer) = (1/5) х (1+1+1+1+0) х 100 = 80 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (100+59+80)/3=80 %

Заключение: высокий уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                         Е.А.Бирюкова