АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________________                                                                                                           №  _____						           с.Тогул

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2021-2026 годы

В соответствии  с постановлением Администрации Тогульского района от   13.12.2013г № 393 «Об  утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  Тогульского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2021-2026 годы.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ  Администрации района  Д.В. Бескровного.

Глава района                                                                                            В.А. Басалаев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Тогульского района

от  _____________ г  № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры   Тогульского района»  на  2021-2026   годы

1. ПАСПОРТ муниципальной программы

«Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры  Тогульского района»  на  2021-2026   годы

| Ответственный исполнитель программы | Отдел ЖКХ Администрации Тогульского района |
| --- | --- |
| Участники программы | МУП «Коммунальщик», Администрации сельсоветов |
| Цель программы | Обеспечение жителей района коммунальными услугами нормативного качества |
| Задачи программы | 1. модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения; 2. повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; 3. надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережением целям. |
| Индикаторы и показатели программы | Расход твердого топлива Расход электроэнергии Потери тепловой энергии Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей Численность населения обеспеченного водой питьевого качества. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2026 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Средства предусмотренные сметами расходов бюджета МО. Общий объем финансирования составляет 300,0 тыс.руб., за счет средств районного бюджета: в 2021 год - 50,0 тыс. руб.; в 2022 год - 50,0 тыс. руб.; в 2023 году 50,0 тыс. руб.; в 2024 год - 50,0 тыс. руб.; в 2025 год - 50,0 тыс. руб.; в 2026 год - 50,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение расхода твердого топлива Снижение расхода электроэнергии Снижение потерь тепловой энергии Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей Увеличение численности населения обеспеченного водой питьевого качества. |

2. Общая характеристика

Тогульский район расположен на северо-востоке  Алтайского края, в притаежной зоне. В состав  района входит 5 сельских поселений с общим количеством населения 7100 человек.

Району присущ умеренно-континентальный климат, благоприятный для развития ряда отраслей сельского хозяйства. Зима – наиболее длительный  период года, характеризующийся неустойчивой погодой. Средняя температура на отопительный период – 9о.

В Тогульском районе представлены два вида систем отопления: центральное  и  автономное с использованием твердого топлива. На данный момент в районе имеются 11 котельных с общим количеством котлов 27  шт., 11% которых имеют срок эксплуатации 15 и более лет.

Основное количество тепловой энергии район получает от  теплоснабжающего предприятия МУП «Коммунальщик». Потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации различной ведомственной подчиненности: школы, больница, детские сады, население и прочие потребители.

Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей составляет более 5% сверх расчетных потерь.

Газоснабжение в районе  территориально  осуществляется за счет сжиженного газа в балонах, который поставляется газоснабжающей организацией ОАО «Бийскмежрайгаз» и используется  только для бытовых нужд.

По состоянию на 01.01.2021 система водоснабжения Тогульского района состоит из 20 артезианских  скважин, 14 водонапорных башен, 2-х  РЧВ объемом 1000 м3 и 600 м3, 113,1 км водонапорных сетей.

Очитка воды производится  только в с.Тогул комплексом «Водолей» производительностью 600 м3 в сутки. Система водоснабжения района характеризуется высокой степенью износа, средний уровень которого составляет 70 %. 40% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводной сети, 45% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 4% получают воду из собственных скважин и колодцев.

Основными поставщиками воды в районе являются МУП «Коммунальщик»,  ОАО «Антипинское».

Система канализации  в районе отсутствует.

Решение проблемы сбора, переработки и утилизации коммунальных  отходов приобретает особую актуальность. Региональным оператором по транспортировке ТКО, согласно аукциона, определено ООО «Спецобслуживание-Центральное». На территории района так же  существует масса несанкционированных свалок.

3. Приоритеты муниципальной политики

Муниципальная политика в сфере тепло-водоснабжения  направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере тепло-водоснабжения  по обеспечению надежности тепло-водоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности тепло-водоснабжения и потребление тепловой энергии, определению системы мер по обеспечению надежности систем тепло-водоснабжения района в соответствии с правилами организации тепло-водоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Мероприятия Программы будут реализовываться по следующим направлениям: модернизация систем теплоснабжения; замена тепловых и водопроводных сетей. Программой предусматриваются мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов и потерь тепловой энергии. Цель: обеспечение жителей района коммунальными услугами. Реализация мероприятий программы будет способствовать решению задач, определенных программой. Ожидаемый конечный результат является: снижение расхода твердого топлива и электроэнергии, снижение потерь тепловой энергии и увеличение численности населения обеспеченного водой питьевого качества. Целевые показатели и перечень мероприятий Программы  приведены в приложениях к программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий

Программа включает мероприятия по следующим направлениям  деятельности:

- модернизация и замена тепловых сетей;

- модернизация и замена водопроводных сетей.

Цель: Обеспечение жителей района коммунальными услугами

Задачи: 1. модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения;

2. повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

3.  надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим  энергосбережению целям.

Механизм реализации Программы включает в себя организационные  мероприятия, исполнение и контроль на  всех стадиях освоения Программы, проведения мероприятий по  информационному обеспечению.

5. Общий объем финансовых ресурсов

тыс.руб.

| № | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |

Объемы финансирования ежегодно уточняются  в соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной финансовый год.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемые для выполнения в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации: Операционные риски, связанные с ошибками управления реализации программы ( в том числе допущенными отдельными её исполнителями, неготовность организационной инфраструктуры к решению задачи, поставленные муниципальной программой, могут привести к нецелевом или не эффективному использованию бюджетных средств, невыполнения ряда мероприятий программы или задержки в их выполнении.

Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме бюджетных источников. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации. Реализации программы также угрожают следующие риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1 . Риск ухудшения состояния экономики, способного привести к снижению бюджетных доходов, ухудшение динамике основных макроэкономических показателей, в то числе повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и доходов населения.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, способные привести существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

7. Методика оценки эффективности муниципальной  программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с её реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета по целевому назначению.

Результаты  реализации Программы будут выражаться в снижении затрат на приобретение топлива и  покупку электроэнергии, используемых для производства и транспортировки тепловой энергии.

Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры

Тогульского района» на 2021-2026 годы.

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число аварий в системах водоснабжения и телоснабжения | кол-во аварий в год на 100 км сетей | 47 |  | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 |
| 2 | Снижение расхода твердого топлива | т.у.т. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Снижение расхода электроэнергии | Тыс. кВт | 0,1 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 15 |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Увеличение численности населения обеспеченного водой питьевого качества | тыс.чел. |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Приложение №2

К муниципальной программе «Комплексное

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры

Тогульского района» на 2021-2026 годы

Мероприятия Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | всего |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  | Цель - Обеспечение жителей района коммунальными услугами |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 300 | районный бюджет |
| 1 | Замена теплосети в котельной «Старый Тогул» |  | МУП «Коммунальщик» |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 | районный бюджет |
| 2 | Замена теплосети в котельной «Центральная» |  | МУП «Коммунальщик» | 30 |  |  |  | 25 |  |  |  | 55 | всего |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  | 25 |  |  |  | 55 | районный бюджет |
| 3 | Замена теплосети в котельной д/с «Снежинка» в с.Тогул |  | МУП «Коммунальщик» |  |  | 34 |  |  | 11 |  |  | 45 | всего |
|  |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 11 |  |  | 45 | районный бюджет |
| 4 | Замена водопроводных сетей в с.Новоиушино |  | МУП «Коммунальщик» | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 23 | всего |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 23 | районный бюджет |
| 5 | Замена водопроводных сетей в с.Уксунай |  | МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | районный бюджет |
| 6 | Замена водопроводных сетей с.Тогул |  | МУП «Коммунальщик» |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 |  | 114 | всего |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 |  | 114 | районный бюджет |
| 7 | Замена водопроводных сетей в с.Топтушка |  | МУП «Коммунальщик» | 9 |  |  |  |  | 11 |  |  | 20 | всего |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 11 |  |  | 20 | районный бюджет |

Приложение №3

К муниципальной программе «Комплексное

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры

Тогульского района» на 2021-2026 годы

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Тогульского района» на 2015-2020 годы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |