План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2018 год | План на 2019 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Мартыново-Тогул-Залесово | км 27+900-42+800 | краевой бюджет | 15000,0 | 15000,0 | - | - | 2018 год | Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 2 | Автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | краевой бюджет | 22385,0 | 22385,0 | - | - | 2018 год | Устройство щебеночного покрытия толщиной 12 см |
| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2018 год | План на 2019 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | с.Тогул | краевой, местный бюджет | 10500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 8 | Автомобильные дороги местного значения | с. Старый Тогул | местный бюджет | 4800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2400,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения | с. Топтушка | местный бюджет | 1360,0 | 340,0 | 340,0 | 680,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 10 | Автомобильные дороги местного значения | с. Новоиушино | местный бюджет | 1525,0 | 385,0 | 380,0 | 760,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |
| 11 | Автомобильные дороги местного значения | с. Антипино | местный бюджет | 4200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2200,0 | 2017-2021 годы | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2018 год | План на 2019 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Тогул Тогульского района | с. Тогул | Краевой, местный бюджет | 5149,0 | 5149,0 | 0 | 0 | 2018 год | Капитальный ремонт |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в Заречной части с . Тогул Тогульского района | с. Тогул | Краевой, местный бюджет | 1339,0 | 1339,0 | 0 | 0 | 2018 год | Капитальный ремонт |
| 2.1.3 | Тепловые сети котельной «Центральная» | с. Тогул | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 2018 год | Замена отдельных участков |
| 2.1.4 | Замена теплосети в котельной д/с «Снежинка» в с.Тогул | с. Тогул | местный бюджет | 11,0 | 0 | 11,0 | 0 | 2019 год | Замена отдельных участков |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт и обустройство системы водоснабжения в с. Бураново Тогульского района | с. Бураново | краевой, местный бюджет | 879,6 | 879,6 | 0 | 0 | 2018 год | Ремонт и обустройство |
|  | Капитальный ремонт водопровода в с. Топтушка Тогульского района | с. Топтушка | краевой, местный бюджет | 874,2 | 874,2 | 0 | 0 | 2018 год | Капитальный ремонт |
| 2.2.2 | Водопроводные сети | с.Тогул | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 2018 год | Замена участков сети |
| 2.2.3 | Водопроводные сети | с. Уксунай | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 2018 год | Замена участков сети |
| 2.2.4 | Водопроводные сети | с. Топтушка | местный бюджет | 11,0 | 0 | 11,0 | 0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.5 | Водопроводные сети | с. Тогул | местный бюджет | 16,0 | 0 | 16,0 | 0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.6 | Водопроводные сети | с. Новоиушино | местный бюджет | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.7 | Водопроводные сети | с.Тогул | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 2020 год | Замена участков сети |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2018 год | План на 2019 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Капитальный ремонт Тогульской СОШ и интерната | с. Тогул | Федеральный, краевой, местный бюджеты | 85501 | 27900 | 0 | 0 | 2017-2019 год | Капительный ремонт |
| 3.2 | Обустройство парка в с. Тогул Тогульского района | с. Тогул | Краевой, местный бюджеты | 2516,7 | 2516,7 | 0 | 0 | 2018 год | Обустройство |
| 3.3 | Благоустройство центральной площади в с . Антипино Тогульского района | с. Антипино | Краевой, местный бюджет | 1044,8 | 1044,8 | 0 | 0 | 2018 год | Благоустройство |
| 3.4 | Капитальный ремонт здания сельского клуба и библиотеки в с. Колонково Тогульского района | с. Колонково | Краевой, местный бюджет | 1062,3 | 1062,3 | 0 | 0 | 2018 год | Капительный ремонт |