План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2019 год | План на 2020 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Мартыново-Тогул-Залесово | км 19+4000-км 21+000 | краевой бюджет | 11500,0 | 11500,0 | - | - | 2019 год | Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 2 | Содержание автомобильной дороги Тогул-Титово | км 1+000-км 2+000, км 14+000-км 14+721 | краевой бюджет | 2260,0 | 2260,0 | - | - | 2019 год | Восстановление верхнего слоя щебеночного покрытия |
| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2019 год | План на 2020год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения | с.Тогул | краевой, местный бюджет | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2019-2021 годы | Ремонт дорог |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения | с. Старый Тогул | местный бюджет | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2019-2021 годы | Ремонт дорог |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения | с. Топтушка | местный бюджет | 1020,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2019-2021 годы | Ремонт дорог |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения | с. Новоиушино | местный бюджет | 1140,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 2019-2021 годы | Ремонт дорог |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | с. Антипино | местный бюджет | 3250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1250,0 | 2019-2021 годы | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2019 год | План на 2020 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт котельной «Центральная» с. Тогул | с. Тогул | краевой бюджет | 6324,9 | 6324,9 | 0 | 0 | 2019 год | Капитальный ремонт |
| 2.1.2 | Замена котла в котельной «Восьмилетняя школа» | с. Тогул | местный бюджет | 25,0 | 11,0 | 0 | 0 | 2019 год | Замена котла |
| 2.1.3 | Замена теплосети в котельной д/с «Снежинка» в с.Тогул | с. Тогул | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 2019 год | Замена отдельных участков |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция системы водоснабжения с . Тогул | с. Тогул | краевой, местный бюджет | 3650,0 | 200,0 | 3450,0 | 0 | 2019-2020 | реконструкция |
| 2.2.2 | Водопроводные сети | с.Тогул | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.3 | Водопроводные сети | с. Топтушка | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.4 | Водопроводные сети | с. Новоиушино | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 2019 год | Замена участков сети |
| 2.2.5 | Межевание земельных участков под зданиями котельных | с.Тогул | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 2019 год | Межевание земельных участков |
| 2.2.6 | Водопроводные сети | с.Тогул | местный бюджет | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 2020 год | Замена участков сети |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования |  | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | План на 2019 год | План на 2020 год | План на после-дующие годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Капитальный ремонт Тогульской СОШ и интерната | с. Тогул | Федеральный, краевой, местный бюджеты |  | 85501 | 4745,8 | 0 | 0 | 2017-2019 год | Капительный ремонт |
| 3.2 | Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» структурного подразделения МКДОУ детский сад «Снежинка» | с. Тогул | краевой, местный бюджеты |  | 7841,5 | 7841,5 | 0 | 0 | 2019 год | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Обустройство парка в с. Старый Тогул Тогульского района | с. Старый Тогул | Федеральный, краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1357,6 |  | 1357,6 | 0 | 0 | 2019 год | Обустройство |
| 3.4 | Обустройство детской игровой площадки в с. Тогул Тогульского района | с. Тогул | Федеральный, краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники |  | 1764,0 | 1764,0 | 0 | 0 | 2019 год | Благоустройство |
| 3.5 | Благоустройство прилегающей территории МКДОУ детский сад «Снежинка» | с. Тогул | Краевой бюджет |  | 437,0 | 437,0 | 0 | 0 | 2019 год | благоустройство |