План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе на 2023 год

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2023 год | План на 2024 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги Мартыново-Тогул-Залесово | км 6+400 по 10+000 10+488 по 14+400 (7512м) | краевой бюджет | 178038,868 | 178038,868 | - | - | 2022-2023 год | Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги Мартыново-Тогул-Залесово | Км 14+400 по 19+400 (5000м) | краевой бюджет | Более 200000,0 | Более 200000,0 | - | - | 2023 год | Устройство асфальтобетонного покрытия |
|  |  | км 21+000 по 21+940 (940м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км 22+589 по 22+945 (356м) |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  | км 26+200 по 27+370 (1170м) |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Содержание автомобильной дороги с. Старый Тогул -Топтушка | км 2,7 по 5 км (2290 м) | краевой бюджет | 4582,523 | 4582,523 | - | - | 2023 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.4 | Содержание автомобильной дороги в с. Тогул | ул. Школьная (101 м) | краевой бюджет | 1167,0 | 1167,0 | - | - | 2023 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.5 | Ремонт уличной дорожной сети | с. Тогул | краевой бюджет | 6000,0 | 6000,0 | - | - | 2023 год | Ремонт щебеночного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № |  | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2023 год | План на 2024 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Замена оборудования котельной Тогульской СОШ | с. Тогул | краевой бюджет | 2500,0 | 2500,0 | - | - | 2023 год | Выполнение работ по замене оборудования в котельной |
| 2.2 |  | Капитальный ремонт котельной в с. Старый Тогул | с. Старый Тогул | местный бюджет | 7400,0 | 7400,0 | - | - | 2023 год | Выполнение работ по замене водогрейного котла |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Тогул |  | с. Тогул | краевой бюджет | 214600,0 | - | 214600,0 | - | 2024 год | Выполнение работ по ремонту водозаборного узла |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2023 год | План на последующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Строительство ФАП в с. Новоиушино Тогульского района | с. Новоиушино | Краевой бюджет | 14308,0 | 14308,0 | - | 2023 год | Строительство |
| 4.2 | Обустройство спортивной площадки в с. Колонково Тогульского района | с. Колонково | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2506,709 | 2506,709 | - | 2023 год | Благоустройство |
| 4.3 | Ремонт автомобильной дороги в с.Бураново Тогульского района | с. Колонково | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 575,716 | 575,716 | - | 2023 год | Благоустройство |
| 4.4 | Обустройство Парка Победы в с. Тогул Тогульского район | с. Тогул | Краевой, местный бюджеты | 8484,848 | 4040,404 | 4444,444 | 2023-2024 год | Благоустройство |