План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе на 2022 год

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2022 год | План на 2023 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автомобильная дорога Мартыново-Тогул-Залесово | км 6400 по 14400 (500м) | краевой бюджет | 10000,0 | 10000,0 | - | - | 2022-2023 год | Устройство асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | Содержание автомобильной дороги с.Тогул – с.Титово | км 0 по 1 (1000м) | краевой бюджет | 7100,0 | 7100,0 | - | - | 2022 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.3 | Содержание автомобильной дороги с. Старый Тогул – с. Топтушка | км 1 по 5 (4000 м) | краевой бюджет | 6800,0 | 3400,0 |  |  | 2022-2023 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.4 | Содержание автомобильной дороги с.Новоиушино | км 11 по 15 (2000м) | краевой бюджет | 3208,6 | 3208,6 | - | - | 2022 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |
| 1.5 | Реконструкция автомобильной дороги по Мартыново-Тогул-Залесово | км 26+1222 с мотом через тогул | краевой бюджет | 5686,3 | 5686,3 | - | - | 2022 год | Асфальтирование походов к мосту |
| 1.6 | Содержание автомобильной дороги в с. Тогул | ул. Школьная (115 м) | краевой бюджет | 1320,0 | 1320,0 | - | - | 2022 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № |  | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2022 год | План на 2023 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Замена оборудования котельной Тогульской СОШ | с. Тогул | краевой бюджет | 2488,0 | 2488,0 | - | - | 2022 год | Выполнение работ по замене котла и насоса в котельной |
| 2.2 |  | Замена водогрейного котла котельной в Тогульской ООШ | с. Тогул | местный бюджет | 159,0 | 159,0 | - | - | 2022 год | Выполнение работ по замене водогрейного котла |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт водозаборного узла в с. Колонково Тогульского района |  | с. Тогул | краевой бюджет | 3222,3 | 3222,3 | - | - | 2022 год | Выполнение работ по ремонту водозаборного узла |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2022 год | План на после-дующие годы | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту Новоиушинской СОШ филиала МКОУ «Тогульская СОШ» | с. Новоиушино | Краевой, местный бюджеты | 24044,9 | 24044,9 | - | 2022 год | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Строительство памятника воинам ВОВ | с. Новоиушино | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 1461,8 | 1461,8 | - | 2022 год | Строительство |
| 4.3 | Ремонт автомобильной дороги в с.Колонково Тогульского района | с. Колонково | Краевой, местный бюджеты | 3987,0 | 39287,0 | - | 2022 год | Благоустройство |