Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Тогульском районе» на 2021-2025 годы за 2022 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение числа пострадавших в ДТП | человек | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Снижение социального риска | число погибших на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 100 |

Расчет (Cel) = (1/2) х (200) = 100 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2022 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 год (МБ + КБ) | 785,0 | 785,0 | 100 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения по вопросам дорожной деятельности в районе в СМИ и сети Интернет | 1 |
| 2 | Приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений светоотражающими элементами | 0 |
| 3 | Обустройство пешеходных переходов | 1 |
| 4 | Обустройство а/дорог дорожными знаками согласно утвержденной дислокации дорожных знаков | 1 |
| 5 | Устройство освещения автомобильных дорог местного значения | 1 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 1 |
| 7 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильных дорог местного значения | 1 |
| 8 | Изготовление ПСД | 1 |
| 9 | Оплата электроэнергии освещения улично-дорожной сети Тогульского района | 1 |
| 10 | Содержание искусственных сооружений автомобильных дорог местного значения | 0 |

Расчет (Mer) = (8/10) х 100 = 80%

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (100+100+80)/3=93%

Заключение: высокий  уровень эффективности.

Начальник отдела по экономике                                                                        Е.А.Бирюкова