Оценка эффективности муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Тогульского района" за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 0,3 | 0,08 | 27 |
|  |  | жилых единиц | 4 | 1 | 25 |
| 2 | Объем ввода стандартного жилья | тыс. кв. м | 0,3 | 0,08 | 27 |
| 3 | Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
|  |  | жилых единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | га | 7,52 | 6,7 | 89 |
| 6 | Срок получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию | рабочих дней | 5 | 3 | 60 |
| 7 | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства | дни | 30 | Не проводилась | 0 |
| 8 | Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 человека | 25 | 28,5 | 100 |
| 9 | Уровень доступности жилья | % | 41,4 | 41,4 | 100 |
| 10 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. ед. | 3 | 1 | 33 |

Расчет (Cel) = (1/8) х (27+25+27+100+89+60+100+100+33)=70 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

| № п/п | Финансирование 2021 год (утвержденное бюджетом), тыс. рублей | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 год МБ | 0 | 0 | 0 |

Расчет (Fin) = фактический объем/плановый объем х 100= 0 %

3. Оценка степени реализации мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Достижение результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства жилья, в том числе стандартного жилья | 1 |
| 2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей | 1 |
| 3 | Мероприятия по поддержке и реализации в Тогульском районе крупных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий | 0 |
| 4 | Обеспечение жителей Тогульского района земельными участками для индивидуального жилищного строительства | 0 |
| 5 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 1 |

Расчет (Mer) = (1/5) х (3) х 100 = 60 %

4. Комплексная оценка реализации муниципальной программы:

О (комплексная оценка) = (Cel+Fin+Mer)/3= (70+60)/3=43%

Заключение: средний уровень эффективности.

И.о. начальника отдела по экономике                                                                 Е.А.Бирюкова